# FICHA N°6: PLAN TIPO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

## 1. OBJETIVO:

Estructurar la estrategia de Participación Ciudadana del proyecto, definiendo hitos, actividades, responsables y recursos a lo largo de su ciclo de vida, con el fin de asegurar un proceso participativo pertinente, informado y territorialmente adecuado.

## 2. DESCRIPCIÓN:

Herramienta orientadora que permite estructurar el proceso de Participación Ciudadana desde su inicio hasta su cierre, incluyendo objetivos del proceso, actividades participativas, metodologías, cronograma referencial, responsables, productos esperados y mecanismos de seguimiento.
El plan considera de manera integrada las dimensiones territoriales, sociales, culturales, patrimoniales, arqueológicas y climáticas del proyecto.

## 3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Plan de Participación Ciudadana constituye una herramienta de planificación estratégica que organiza las actividades de interacción entre el proyecto de infraestructura pública y las comunidades vinculadas al territorio y su área de influencia, principalmente durante las etapas de Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño, sin perjuicio de su adecuación a otras fases del proyecto.

Su propósito es asegurar una cobertura adecuada y pertinente del proceso participativo, permitiendo que los diversos actores sociales cuenten con información clara, suficiente y oportuna, y puedan incidir de manera efectiva en el desarrollo del proyecto a través de sus conocimientos locales, observaciones y propuestas.

Para asegurar un proceso inclusivo y técnicamente sólido, el Plan de Participación se fundamenta en dos herramientas diagnósticas clave: el Mapa de Actores y la Matriz de Condicionantes Territoriales. Estos instrumentos permiten caracterizar el territorio, identificar actores relevantes, sensibilidades y riesgos, y definir las metodologías participativas más adecuadas, considerando horarios, espacios físicos y técnicas específicas que reduzcan barreras de participación de grupos vulnerables o tradicionalmente excluidos, como mujeres cuidadoras, personas mayores, comunidades indígenas u otros grupos con dinámicas de conflicto preexistentes.

El Plan de Participación se articula con un Plan de Difusión, cuyo objetivo es garantizar la circulación amplia y accesible de información, utilizando canales presenciales y digitales, tales como difusión puerta a puerta, material impreso, reuniones comunitarias, plataformas digitales y redes sociales, promoviendo un proceso de puertas abiertas y de incidencia real en la obra pública.

## 4. ESTRUCTURA DEL PLAN TIPO DE PARTICIPACIÓN: Tres Rondas de Actividades Colectivas de Participativas

La implementación del proceso de Participación Ciudadana se organiza en un ciclo de tres rondas de intervención, las cuales acompañan la evolución técnica del proyecto y permiten levantar información, dialogar con el territorio y dar seguimiento a los acuerdos y propuestas surgidas del proceso.

### 1° Ronda: Presentación e información

Esta primera ronda tiene por objetivo establecer una base inicial de confianza e instalación del proyecto en el territorio. En esta etapa se entrega información clara, oportuna y comprensible sobre la iniciativa, su contexto y alcances, utilizando un lenguaje accesible y metodologías pertinentes al territorio.

Se informa a la comunidad respecto de la historia del proyecto, el equipo técnico involucrado (MOP y consultores), los alcances económicos de la iniciativa y las problemáticas locales, regionales y nacionales a las que busca dar respuesta. Esta ronda cumple una función principalmente informativa y de apertura del proceso participativo.

### 2° Ronda: Diálogo y levantamiento de propuestas

Esta ronda constituye el núcleo del proceso de Participación Ciudadana. Su objetivo es recoger las expectativas, percepciones y visiones de las personas y organizaciones del territorio respecto de cómo el proyecto podría afectarlas positiva o negativamente, así como identificar sitios de significación cultural, sean de carácter indígena o no.

En esta etapa se analizan los impactos del proyecto desde una perspectiva territorial, social y patrimonial, y se recogen propuestas, observaciones y saberes locales que puedan contribuir al ajuste o mejora del diseño del proyecto, dentro de los márgenes técnicos y normativos existentes.

### 3° Ronda: Devolución y seguimiento

La tercera ronda corresponde a un ejercicio de rendición de cuentas hacia la comunidad. Su objetivo es explicar de manera clara qué propuestas y observaciones levantadas durante el proceso participativo fueron incorporadas al proyecto y cómo se abordarán o mitigarán los impactos identificados.

Asimismo, busca asegurar que el proyecto final sea comprendido y valorado por el territorio, informando sobre los beneficios directos e indirectos de la obra pública y estableciendo los mecanismos de seguimiento y comunicación para las etapas futuras del proyecto.

A continuación, se presenta una propuesta básica de contenidos y actividades para las tres rondas de Actividades Colectivas de Participación.

### 1° Ronda participativa

#### Objetivo:

Informar a los habitantes del territorio de influencia respecto del proyecto, entregando información clara y amigable que permita comprender su contexto, alcances y etapas.

Las instancias informativas deben considerar, al menos, los siguientes contenidos:

- Historia del proyecto, identificación de otros servicios públicos o actores privados involucrados y etapa del ciclo de vida en que se encuentra.

- Duración estimada de la etapa a ejecutar y principales actividades del equipo técnico y del equipo de participación.

- Alcances económicos del proyecto y posibilidades de modificación según la etapa en ejecución.

- Presentación de las personas que conforman el equipo del proyecto, incluyendo consultores y contraparte técnica del MOP.

- Presentación del proyecto en lenguaje simple y accesible, apoyada en material didáctico impreso y audiovisual.

- Presentación de canales presenciales y digitales para la gestión de información, consultas y observaciones del proyecto.

#### Actividades posibles a desarrollar, según el Mapa de Actores:

- Reuniones informativas abiertas a la comunidad en general.

- Actividades de difusión puerta a puerta con entrega de material informativo.

- Activación de canales digitales y redes sociales de organizaciones locales y servicios públicos colaboradores.

- Reuniones y/o entrevistas con grupos tradicionalmente excluidos de los procesos participativos.

### 2° Ronda participativa

#### Objetivo:

Recoger información sobre las expectativas y visiones de los beneficiarios y actores del territorio respecto de los impactos positivos y negativos del proyecto, identificar sitios de significación cultural potencialmente afectados y analizar alternativas o ajustes al proyecto en función de los requerimientos levantados.

#### Actividades posibles a desarrollar:

- Reuniones abiertas con habitantes del territorio, en las que se identifiquen las distintas dimensiones del territorio que podrían verse afectadas por el proyecto, incluyendo dinámicas de relacionamiento social y el componente patrimonial, utilizando metodologías participativas como cartografías participativas, árbol de problemas u otras dinámicas grupales.

- Reuniones focalizadas con juntas de vecinos, apoderados y/o profesores, organizaciones de mujeres, organizaciones de diversidad sexual, organizaciones funcionales, comunidades indígenas y otros actores relevantes.

- Actividades en terreno o recorridos pedestres con informantes clave, beneficiarios o personas potencialmente afectadas directamente por el proyecto.

### 3° Ronda participativa

#### Objetivo:

Asegurar que el proyecto final sea comprendido cabalmente por la comunidad, explicando qué propuestas fueron incorporadas al diseño del proyecto o, en caso de encontrarse en etapa de ejecución, qué medidas se han adoptado para disminuir los impactos de las obras.

Asimismo, se debe informar sobre los beneficios directos e indirectos del proyecto como obra pública y dar cuenta de las etapas siguientes del ciclo del proyecto, así como de los canales institucionales de información que permanecerán activos para el seguimiento ciudadano.

#### Actividades posibles a desarrollar:

- Reuniones ampliadas con comunidades, asociaciones y grupos que hayan participado en las distintas rondas del proceso participativo.

- Distribución de material informativo que dé cuenta del proyecto, de los procesos de participación ciudadana desarrollados y de las modificaciones realizadas como resultado del proceso, incluyendo información sobre beneficios directos para la comunidad y beneficios para el territorio, la región y el país, mediante infografías simples.

- Publicación de piezas gráficas informativas y cápsulas audiovisuales en plataformas digitales y canales institucionales.

## 5. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE LAS RONDAS DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN

La siguiente matriz permite planificar de manera ordenada las actividades a desarrollar en cada ronda del proceso de Participación Ciudadana, identificando metodologías, actores convocados, formas de convocatoria, aspectos logísticos y medios de verificación.

| _____ Ronda |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Técnicas de participación / animación | Actores o grupos convocados | Forma de convocatoria /presentación | Fecha, hora y lugar | Medios de verificación | Consideraciones de acceso y transporte |

A continuación, se entrega un ejemplo de llenado de la matriz con letra cursiva.

| (1°, 2°, o 3°) Ronda |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Técnicas de participación / animación | Actores o grupos convocados | Forma de convocatoria /presentación | Fecha, hora y lugar | Medios de verificación | Consideraciones de acceso y transporte |
| Campaña puerta a puerta | Visita informativa breve y entrega de folletos | Identificar sectores a visitar | Con el acompañamiento de algún actor público validado por la comunidad | Dos primeras semanas del mes. Los días martes miércoles y jueves desde las 15: 00 hrs para asegurar encontrar a los pobladores y pobladoras | Constancia entrega de material impreso. Lista con firma de personas visitadas | Necesidad de camioneta 4x4 |
| Reunión ampliada de información a la comunidad | Reunión expositiva con utilización de PPT y ronda final de recepción respuesta a preguntas y de primeras inquietudes y propuestas al proyecto en función del PPT presentado | Según los identificados en el mapa y catastro de actores podrían ser las siguientes: - Juntas de vecinos - Juntas de vigilancia - Organizaciones gremiales (pesca / turismo / comercio / agricultura, etc.) - Organizaciones funcionales (asociación de mujeres, clubes deportivos, - ONGs / Universidades / investigadores(as) - Servicios públicos. | - Tarjetón - Llamada telefónica con confirmación - Red social o grupo WhatsApp de - Email personalizado | Sábado, 10 enero 9:00. Auditorio colegio municipal. | Lista de asistencia. | Coordinar un bus de acercamiento que pase por tales localidades. Habilitar conexión remota para la participación de otros grupos interesados. |
| Reunión focalizada | Grupo focal / reunión expositiva /trabajo grupal | Organizaciones de Mujeres | - Llamada telefónica - Grupo WhatsApp asociación | - Sábado, 17:00 horas Sede organización (consignar dirección física) | Lista asistencia Consentimiento informado Acta actividad PAC | Bus de acercamiento |
| Reunión focalizada | Grupo focal / reunión expositiva /trabajo grupal | Organización de agricultores(as) | - Llamada telefónica - Grupo wasap asociación | - Sede organización (consignar dirección física) |  | Bus de acercamiento |
| Reunión focalizada | Grupo focal / reunión expositiva /trabajo grupal | Comunidades indígenas | - Invitación presencial - Llamada telefónica - Grupo WhatsApp asociación | - Sede comunidad |  | Bus de acercamiento |